**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство хранилища для жидких азотных удобрений с автоматизацией процессов загрузки возле зерносклада, расположенного около аг.Каменка Щучинского района»**

План-график работ по проведению оценки воздействия

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 05.09.2022 по 15.09.2022 |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | с 16.09.2022 по 17.10.2022 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 17.10.2022 по 21.10.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | с 24.10.2022 по 26.10.2022 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики БеларусьЗатрагиваемых сторон\* | с 01.11.2022 по 01.12.2022 (не менее 30 календарных дней)не требуется\* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | 02.12.2022 по 09.12.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 09.12.2022 по 09.01.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 09.01.2023 по 16.01.2023 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

\*заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия па окружающую среду в трансграничном контексте)

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:**

Производственное республиканское унитарное предприятие «Гроднооблгаз»

**Юридический адрес:** 230003, г.Гродно, ул. Обухова, 34

**Почтовый адрес:** 230003, г.Гродно, ул. Обухова, 34

**Электронный адрес:** office@gas.grodno.by

**Тел**. 80152-49-22-02, факс 80152-49-22-89

**Контактный телефон**: 80152-49-22-49

**Проектными решениями предусматривается размещение объектов по хранению, перекачке и раздаче карбамидно-аммиачных смесей (КАС).**

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

Вариант 1 - размещение проектируемого объекта по принятым технологическим решениям в непосредственной близости от существующего склада, на землях, предназначенных для ведения сельского хозяйства, восточнее и юго- восточнее, относительно аг.Каменка;

Вариант 2 («Нулевой вариант») - отказ от строительства объекта.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, ва­риант 1 является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна. Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду будет слабым. Изменения в природной среде не превысят пределы природной изменчивости. Природная среда не утратит способности самовосстановления. По производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.