Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Углубление существующих водотоков и реки Остринка на территории Остринского сельсовета Щучинского района. Благоустройство»

План-график работ по проведению ОВОС

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 16.09.2026 по 17.09.2026 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 10.10.2026 по 13.10.2026 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 18.09.2026 по 08.10.2026 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 14.10.2026 по 12.11.2026 Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 08.11.2026 по 12.11.2026 (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 13.11.2026 по 16.11.2026 (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 26.11.2026 по 10.12.2026 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 06.01.2027 по 10.02.2027 |

* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Заказчик планируемой деятельности:

| Наименование организации | Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Щучинского района» |
| --- | --- |
| Адрес | 231510, г. Щучин, пл. Свободы, 11 |
| Телефон | 8(01514) 20386 |
| Факс | 8(01514) 20386 |
| Е-mail | grup_uks@mail.grodno.by |
| Контактное лицо | Малышко Александр Михайлович |
| должность | Главный инженер |
| телефон | 8(01514) 20390 |
| Е-mail | grup_uks@mail.grodno.by |

Разработчик ОВОС:

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоВодПроект» |
| --- | --- |
| Адрес | 212022 г.Могилёв, ул.Левая Дубровенка, 32-33 |
| Телефон | 80222779493 |
| Факс | 80222779493 |
| Е-mail | ecovp@mail.ru |
| Контактное лицо | Гузова Мария Викторовна |
| должность | инженер по охране окружающей среды |
| телефон | +375222779493 |
| Е-mail | ecovp@mail.ru |

Сведения о планируемой деятельности

Объект площадью 16,2732 га находится в пойме реки Остринка, расположен на землях г.п.Острино Щучинского района Гродненской области.

Проектом предусматривается:

- углубление русла реки Остринка, крепление откосов;

- подчистка водотоков от заиления;

- демонтаж и монтаж ГТС;

- планировка грунта;

- сводка OPM;

- благоустройство территории.

Альтернативные варианты:

I вариант – реализация проектных решений «Углубление существующих водотоков и реки Остринка на территории Остринского сельсовета Щучинского района. Благоустройство»;

II вариант – устройство закрытого коллектора на всем протяжении реки;

III вариант - «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.